Roadmap (Дорожная карта) по развитию Единой ветеринарной информационно-аналитической системы (ЕВИАС)

ЭТАП 1: ФУНДАМЕНТ И МАСШТАБИРОВАНИЕ (0-18 месяцев)

| Приоритет | Направление развития | Ключевые проекты | Ожидаемый результат для пользователей |
| --- | --- | --- | --- |
| Высокий | Массовая регистрация | • Онлайн-карта ветучреждений • ВЭК | Владелец питомца регистрирует животное, получает цифровой паспорт и возможность записи на прием |
| Высокий | Интеграция с лабораторным комплексом | Создание Единого реестра лабораторных исследований. Автоматическая привязка результатов анализов к ID животного. | 80% государственных и частных лабораторий передают данные в ЕВИАС. 2. Исключение бумажных бланков результатов. |
| Средний | Базовая аналитика | • Дашборды по заболеваемости по регионам • Статистика для СМИ • Рейтинги ветклиник | Граждане видят эпидемиологическую обстановку в своем районе |

ИНТЕГРАЦИЯ И СЕРВИСЫ (18-36 месяцев)

| Приоритет | Направление развития | Ключевые проекты | Ожидаемый результат для пользователей |
| --- | --- | --- | --- |
| Высокий | Цифровые процессы | • Электронные ветсертификаты • Онлайн-запись к ветеринару • Система напоминаний о прививках | Перевозка животного по стране без бумаг, напоминание о вакцинации в телефоне |
| Высокий | Система эпизоотического мониторинга | • Внедрить модуль анализа данных для выявления вспышек заболеваний. • Настроить автоматические оповещения ветслужб. | Снижение времени на обнаружение вспышки АЧС/ящура на 30%. Внедрение системы эпидемиологических карт. |
| средний | Запуск маркетплейса ветеринарных услуг | • Платформа для поиска ветуслуг, записи на прием, онлайн-консультаций. • Система рейтингов и отзывов. | 30% всех платных ветуслуг бронируются через ЕВИАС. Создание нового цифрового рынка услуг |
| Средний | Проактивность | • СМС-оповещения о вспышках болезней • Рекомендации по уходу • Геймификация (забота о питомце) | Владелец получает предупреждение: "В вашем районе зафиксирован бешенство" |